Resumen de Reunión Kickoff

Proyecto de Pasantía No. 1 — Arquitectura ELT en Google Cloud Platform

Célula Párvulos

27 de julio de 2026

1. Información General de la Reunión

Tipo de reunión: Kickoff

Fecha: 27 de julio de 2026

Proyecto: Pasantía No. 1 — Propuesta de Arquitectura ELT en Google Cloud Platform

Metodología: BetaCodex

2. Integrantes del Equipo

Daniel Navarro

Luis Escobar

Eunice Beltran

Gerardo Quintanilla

Edwin Edenilsson

Diego Escobar

3. Contexto del Cliente

El cliente opera un sistema de gestión de aduanas que actualmente sigue el siguiente flujo de procesamiento de datos:

Sistema de Aduanas

Base de datos, Oracle 12C

SSIS (ETL) — ejecución programada dos veces al día: primera ejecución a las 6:00 a.m., segunda ejecución a las 11:00 p.m.

Cognos (herramienta de reportería y dashboards)

4. Problema Identificado

El flujo actual presenta una limitación crítica: al ejecutarse únicamente dos veces al día, los dashboards de Cognos reflejan datos con un retraso significativo. Los reportes no representan el estado actual de las operaciones, lo que impacta directamente la toma de decisiones del cliente.

Necesidad del cliente: contar con un sistema que proporcione información en tiempo real o near real time, eliminando la dependencia de ejecuciones programadas.

5. Decisiones Tomadas en la Reunión

Adoptar Google Cloud Platform (GCP) como plataforma destino para la nueva arquitectura analítica.

Diseñar una arquitectura ELT (Extract, Load, Transform) que reemplace el flujo ETL actual.

Elaborar tres (3) propuestas de arquitectura, de las cuales se seleccionará una para presentar al cliente.

El alcance del proyecto es la planificación y diseño de la arquitectura; no incluye desarrollo en código.

La propuesta deberá contemplar integración con una herramienta de Business Intelligence (BI).

Se considerará un entorno de Machine Learning como componente futuro dentro de la arquitectura propuesta.

Definir el cronograma de trabajo para la entrega de la propuesta final al cliente, entregando la propuesta el Treinta de Julio del 2026.

6. Alcance del Proyecto

El proyecto de pasantía tiene como objetivo diseñar la mejor arquitectura posible para modernizar el ecosistema analítico del cliente. Se contempla:

Propuesta de arquitectura ELT sobre GCP.

Integración con herramienta de Business Intelligence.

Consideración de entorno para Machine Learning (alcance futuro).

Evaluación y selección de una arquitectura entre las tres propuestas desarrolladas.

Fuera de alcance: desarrollo de código, migración del sistema transaccional, modificaciones al sistema operacional del cliente.

Limites: no se cuenta con el Lenguaje de Definición de Datos, ni con un esquema de la base de datos, por lo que la propuesta seria conceptual.

7. Próximos Pasos

Definir cronograma detallado de actividades.

Investigar y documentar las tres propuestas de arquitectura en GCP.

Evaluar herramientas de BI compatibles con el ecosistema propuesto.

Presentar propuestas al equipo para selección de la arquitectura final.

Preparar documentación de la propuesta seleccionada para entrega al cliente.